Акт

от 30. 07. 2021

Обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Бурлыкский сельсовет

Комиссией по обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в составе:
председателя: Данилов А.П., глава администрации  муниципального образования; 
секретаря: Лобач Т.И., специалист 1 категории администрации муниципального образования;                                                                       членов Комиссии: 
- Кириенко Н. И., - начальник производственно-технического отдела Беляевского ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой»(по согласованию);
- Чиндяскин И.И., директор МУП КС Бурлыкского сельсовета; 
- КислицаС.С., госинспектор безопасности дорожного движения ОГБиДД отделения МВД России по Беляевскому району (по согласованию)  по результатам визуального осмотра технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Бурлыкский сельсовет выявлено следующее:
          1. Автомобильная дорога по ул. Центральная, покрытие – асфальтобетон. На отдельных участках проезжей части дороги, а именно, участок дороги от дома № 7  до дома № 52 и участок дороги от СДК до дома № 9 – глубокие выбоины, поперечные трещины шириной до 10 см, местами ямы площадью до 1 м2, осенью 2021 года данные неровности будут выровнены в результате ямочного ремонта (подсыпки асфальтобетонной смесью) собственными силами, а участок дороги от дома № 9 до дома №13 покрытие отсутствует.
Протяженность всей автодороги 1746 м. в т.ч.  участок дороги от дома № 9 до дома №13, на котором покрытие отсутствует 130м.

2. Автомобильная дорога по ул. Первоцелинников, а именно, участок дороги от дома № 1 до дома № 15, покрытие – асфальтобетон. Верхний слой асфальтобетонного покрытия разрушен, ранее уложенный подготовительный слой из щебня за время эксплуатации выбит, в результате чего образовались ямы площадью до 3 м2, глубиной до 20 см. Протяженность участка – 380 м. В сентябре 2021 года данные неровности будут выровнены в результате ямочного ремонта (подсыпки подсыпки асфальтобетонной смесью) собственными силами.

3. Автомобильная дорога по ул. Молодежная, участок от дома № 1 до дома № 5 покрытие – асфальтобетон. Протяженность участка дороги - 200 м., напротив дома № 4 имеется выбоина площадью около 1 м2 и глубиной около 10 см.

4. Автомобильная дорога по ул. Сиреневая, покрытие – асфальтобетон. На всей протяженности проезжей части дороги, глубокие выбоины, поперечные трещины шириной до 10 см. – протяженность -264 м. Осенью 2021 года данные неровности будут выровнены в результате ямочного ремонта (подсыпки подсыпки асфальтобетонной смесью) собственными силами.

5.  Автомобильная дорога по ул. Лесозащитная, покрытие – асфальтобетон.  На отдельных участках проезжей части дороги мелкие выбоины протяженность поврежденного участка дороги - 24 м. Протяженность всей автодороги – 533м.

6. Автомобильные дороги поселка Бурлыкский с гравийным покрытием: ул. Прибрежная (724м), ул. Новая (365м), ул. Луговая (528м), ул. Полевая (552), пер. Школьный (124 м), пер. Тенистый (265м), ул. Первоцелинников (участок дороги от дома № 15 до дома № 59 протяженностью 1608м.), ул.Молодежная (участок дороги от дома № 11 до дома № 15 протяженностью 237м.), ул. Южная (330м), ул. Центральная (от дома №9 до дома №13 протяженностью 130м).

7. Автомобильные дороги поселка Новоорловка с гравийным покрытием: ул. Луговая(445м), ул. Школьная(375м), ул. Восточная(831м), ул. Центральная (741м), ул. Южная(309м)

8. Автомобильные дороги поселка Листвянка с гравийным покрытием: ул. Школьная (885м), ул. Набережная (507м), ул. Центральная (929м).

9. Автомобильные дороги села Красноуральск с гравийным покрытием:  ул. Школьная (373м), ул. Центральная (1438м).

Заключение Комиссии:

1. Автомобильная дорога по ул. Первоцелинников, а именно, участок дороги от дома №1 до дома № 15  покрытие – асфальтобетон: необходимо выполнение ремонта проезжей части дороги со всеми подготовительными работами.
 2. Автомобильные дороги с гравийным покрытием подлежат грейдерованию: Автомобильные дороги поселка Бурлыкский с гравийным покрытием: ул. Прибрежная (724м), ул. Новая (365м), ул. Луговая (528м), ул. Полевая (552), пер. Школьный (124 м), пер. Тенистый (265м), ул. Первоцелинников (участок дороги от дома № 15 до дома № 59 протяженностью 1608м.), ул. Молодежная (участок дороги от дома № 11 до дома № 15 протяженностью 237м.), ул. Южная (330м), ул. Центральная (от дома №9 до дома №13 протяженностью 130м).

Автомобильные дороги поселка Новоорловка с гравийным покрытием: ул. Луговая (445м), ул. Школьная (375м), ул. Восточная (831м), ул. Центральная (741м), ул. Южная (309м).

Автомобильные дороги поселка Листвянка с гравийным покрытием: улица Школьная (885м), ул. Набережная(507м), ул. Центральная (929м).

В соответствии с заключенным контрактом на содержание дорог общего пользования – прогрейдеровать.

Особые мнения членов Комиссии:

Для участия в областных программах на условиях софинансирования, т.к. бюджет поселения является дефицитным, необходимо на вышеуказанные дороги заказать проектно-сметную документацию, провести государственную экспертизу, для чего в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть расходы на изготовление вышеуказанных документов (ул.Центральная от дома №7 до дома №15 и от дома №31 до дома №42 п.Бурлыкский на 2022 год).

Председатель комиссии                                    А.П. Данилов

Члены комиссии                                                Т.И. Лобач

Н.А.Кириенко

И.И. Чиндяскин

С.С. Кислица